- АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТАБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2017 года  № 07

Об утверждении  муниципальной

Программы  «Охрана  окружающей

среды в Каратабанском сельском поселении

Еткульского  муниципального района  на 2017-2020 годы»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Каратабанского сельского поселения, в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду твердых бытовых отходов, улучшению экологического состояния территории Каратабанского сельского поселения  Администрация Каратабанского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯ	ЕТ:

1. Утвердить муниципальную  программу «Охрана окружающей среды в Каратабанском сельском поселении Еткульского муниципального района  на 2017-2020 годы» (Приложение № 1).

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной  программы «Охрана окружающей среды в Каратабанском  сельском поселении Еткульского муниципального района на 2017-2020 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в депутатском Вестнике.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Каратабанского

сельского поселения                                                                          Н.В.Новикова

Утверждена

Постановлением администрации

Каратабанского сельского поселения

30.01.2017 г. № 07

Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды в Каратабанском сельском поселении  Еткульского муниципального района на 2017-2020 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной  программы

«Охрана окружающей среды в Каратабанском сельском поселении Еткульского муниципального района на 2017-2020 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Каратабанском сельском поселении Еткульского муниципального района на 2017–2020 годы». |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 01.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; |
| Разработчик программы | Администрация Каратабанского сельского поселения |
| Цели программы | Улучшение экологической обстановки в Каратабанском сельском поселении. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности Формирование экологической культуры. |
| Исполнитель программы | Администрация Каратабанского сельского поселения |
| Основные задачи программы | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Каратабанского сельского поселения. Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Озеленение территорий населённых пунктов Каратабанского сельского поселения. Повышение уровня экологического информирования населения. |
| Сроки реализации программы | 2017-2020 годы. |
| Перечень разделов программы | Охрана атмосферного воздуха Охрана и восстановление водных объектов, входящих в состав территорий поселения. Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Озеленение территорий населенных пунктов поселения. Экологическое информирование населения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение экологической безопасности населения. |

# ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая Муниципальная Программа «Охрана окружающей среды в Каратабанском  сельском поселении Еткульского муниципального района  на 2017–2020 годы» (далее по тексту – Программа), разработана с целью реализации основных принципов экологической политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами.

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа является основным базовым документом для разработки планов, программ и проектов обеспечения экологической безопасности в Каратабанском  сельском поселении в целом в области природопользования и охраны окружающей среды на период 2017–2020 годов.

Программа сформирована  из  мероприятий Каратабанского сельского поселения, связанных с окружающей средой.

Программа основана на принципе единого управления и координации деятельности всех  организаций, учреждений и предприятий поселения, участвующих в ее реализации.

Система управления Программой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Мероприятия Программы направлены на достижение целевых экологических показателей Каратабанского сельского поселения.

Мероприятия Программы сгруппированы по 5 разделам, сформированным по основным традиционным проблемам, существующим в области окружающей среды:

-  Охрана атмосферного воздуха

- Охрана и восстановление водных объектов, входящих в состав территории поселения.

-  Очистка территорий,  формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

- Озеленение территорий населенных пунктов поселения.

-  Экологическое информирование населения.

Каждый раздел содержит пояснительную записку с указанием основных проблем в соответствующей области, достигнутых результатов, перспективных задач и целевых показателей. Кроме того, представлены конкретные мероприятия, которые должны быть выполнены для достижения  поставленных целей.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ   ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено за счет средств бюджета поселения, а также внебюджетных инвестиций и средств предприятий. Программа подлежит финансированию за счет средств бюджетов  поселения и района, установленных решениями  о бюджете на соответствующий финансовый год.

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий.

Реализация Программы обеспечивается комплексом мероприятий по правовому, организационному, финансовому и информационному обеспечению.

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ

1.Охрана атмосферного воздуха.

Проблемы Каратабанского сельского поселения в области охраны атмосферного воздуха:

- Отсутствие   мониторинга  за   состоянием   атмосферного   воздуха   (включая влияние автотранспорта).

- Отсутствие постоянного и эффективного контроля за выбросами загрязняющих веществ от предприятий.

Мероприятия по осуществлению контроля за порядком выжигания сухой растительности, позволят сократить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух.

2.Охрана и  восстановление водных объектов

Основными водными объектами Каратабанского сельского поселения являются водоохранные зоны, входящие в состав территории Каратабанского сельского поселения.

Очистка берегов водоохранных зон, входящих в состав территории Каратабанского сельского поселения, мест купания и отдыха от мусора и твердых бытовых отходов, позволят улучшить санитарное состояние водоохранных зон.

3. Очистка территорий поселения, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых  отходов.

На территории Каратабанского сельского поселения, сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется Еткульским муниципальным унитарным  предприятием МОКХ  и вывозится специализированным автомобилем на свалку.

Решением Совета депутатов Каратабанского сельского поселения  принято «Положение о  Правилах по обеспечению благоустройства и озеленения на территории Каратабанского сельского поселения»  (Решение Совета депутатов  от 30.03.2012 года № 02 «

Ведется определенная  работа  с жителями Каратабанского сельского поселения  по вывозу ТБО.

Данные мероприятия позволят сформировать систему организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории сельского поселения, что  будет способствовать улучшению санитарного состояния населенных пунктов и уменьшению негативного воздействия  отходов на окружающую среду.

4.Озеленение  территорий населённых пунктов  поселения

В  Правилах по благоустройству на территории Каратабанского сельского поселения  отражены основные мероприятия по видам озеленения и определены зоны особо охраняемых природных территорий.

Реализация  мероприятий программы позволит увеличить количество зеленых насаждений,  улучшить санитарное состояние территорий населенных пунктов Каратабанского сельского поселения, позволит создать новые зоны зеленых насаждений.

5.Экологическое образование и  просвещение.

Актуальность комплексных проблем экологии, объективная потребность их разрешения ставит новые задачи экологического воспитания и образования детей на современном этапе взаимодействия общества и природы нельзя ограничиваться только развитием чувства любви к природе у каждого человека. Главным является воспитание ответственности за состояние природной среды.

Непрерывность, преемственность экологического воспитания и образования детей в детском саду, школе необходимо для формирования целостного восприятия среды, бережного отношения к природе. Дошкольное детство является наиболее естественным временем приобщения детей к экологическому образованию. Воспитатели проводят занятия в детском саду  в старших и подготовительных группах проводится цикл мероприятий «Природа – это дом человека».

Таким образом, реализуется программа начального экологического образования в период наиболее важный для общего развития ребенка.

Организация экологических мероприятий и участие в них, является огромным вкладом в экологическое образование и воспитание детей.

Выполнение мероприятий программы позволит  укрепить формирование экологической культуры детей, молодежи и взрослого населения.

Перечень мероприятий

по охране окружающей среды на территории Каратабанского сельского поселения  на 2017-2020 годы

| № | Мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Цель мероприятия | Сроки исполнения | источник финансирования. | Сумма по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1 | Проведение совещаний с руководителями по согласованию действий и последовательности мероприятий в случае выявления выжигания сухой растительности. | Администрация сельского поселения | Не допущение возникновения лесных и степных пожаров на территории сельского поселения, привлечение общественности. | 2017-2020 г.г. | Без затрат |  |  |  |  |  |
| 2 | Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности. Проведение рейдов по территории сельского поселения Информирование населения через СМИ. Изготовление и распространение памяток листовок, плакатов, аншлагов. | Администрации сельского поселения, Комиссия по благоустройству | Не допущение возникновения лесных и степных пожаров на территории сельского поселения, привлечение общественности. | 2017-2020 г.г. . |  | Без затрат |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. Охрана и восстановление водных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка и уборка берегов водоохранных зон, входящих в состав территории Каратабанского сельского поселения от мусора и твердых бытовых отходов. | Администрация Каратабанского сельского поселения | Улучшения состояния водных объектов | 2017-2020 г.г. | Средства местного бюджета | 10 тыс.руб. |  | 10 тыс.руб. |  | 10 тыс.руб |  | 10 тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | Средства местного бюджета | 10 тыс.руб |  | 10 тыс.руб. |  | 10 тыс.руб. |  | 10 тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 3. Очистка территорий сельского поселения, формирование системы обращения с отходами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация сельского поселения | Благоустройство территорий населённых пунктов сельского поселения | 2017-2020 г. г. | Средства местного бюджета | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация сбора и вывоза мусора и твердых бытовых отходов на территории населенных пунктов Каратабанского сельского поселения | Администрация сельского поселения, ЕМУПМОКХ | Благоустройство территорий населённых пунктов сельского поселения | 2017-2020 г. г. | Средства местного бюджета | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кошение сорной растительности, удаление сорных и карантинных растений на территориях населенных пунктов Каратабанского сельского поселения, и т.д. | Администрация сельского поселения | Санитарная очистка территорий | 2017-2020 г. г. | Средства местного бюджета | 8 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | Средства местного бюджета | 108 |  | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Сохранение и развитие зеленых зон на территории сельского поселения . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Озеленение (приобретение и высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей т.д. уходные работы за насаждениями.) | Администрация сельского поселения | Улучшение состояния зеленого фонда | 2017-2020 г. г. | Средства поселения |  | 20 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | Средства местного бюджета |  | 20 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5.Экологическое образование и просвещение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в районных экологических слетах. | Школьники ГБОУ СОШ с. Бобровка и ГБОУ СОШ пос. Октябрьский | Формирование экологической культуры и активной жизненной позиции по отношению к глобальным экологическим проблемам, стоящим перед человечеством | апрель-июнь 2012-2015 г. г. | Без затрат бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Экологическое просвещение и информирование населения о состоянии окружающей среды: - публикация статей экологического содержания в периодической печати; - освещение всех природоохранных мероприятий в газете «Междуречье» и в газете «Бобровские вести» | Администрация сельского поселения Бобровка | Формирование экологической культуры населения | 2012-2014г | Без затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Участие в природоохранной деятельности: - Участие в экологических акциях (уборка территории водоохранных зон, входящих в состав территории поселения); - участие в посадке зелёных насаждений (деревьев, кустарников, цветов и т.д.) в населенных пунктах. | Жители сельского поселения Бобровка | Формирование экологической культуры населения | 2012-2015 г. г. | Без затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Участие в районном туристическом слёт |  | Формирование экологической культуры личности детей и молодежи | июнь 2012-2015 г. г. | Без затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Создание экологических троп | ГБОУ СОШ с. Бобровка, ГБОУ СОШ пос. Октябрьский | Формирование экологической культуры личности детей и молодежи | 2012-2015 г. г. | Без затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Проведение Дней защиты от экологической опасности на территории сельского поселения Бобровка | Администрация сельского поселения Бобровка, ГБОУ СОШ с. Бобровка, ГБОУ СОШ пос. Октябрьский, МБУ «Бобровский центр культуры, спорта и молодёжной политики» | Привитие экологической культуры населению района, создание благоприятной окружающей среды для нынешнего и будущих поколений | 16 апреля – 15 июня 2012-2015 г. г. | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Организация и проведение экологических акций | Администрация сельского поселения Бобровка, ГБОУ СОШ с. Бобровка, ГБОУ СОШ пос. Октябрьский, МБУ «Бобровский центр культуры, спорта и молодёжной политики» | Формирование экологической культуры детей и молодежи, привлечение общественности к проблеме загрязнения окружающей среды | апрель - октябрь 2012-2015 г. г. | Без затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |