**Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку**

**за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| 1. | Наименование инициативного проекта | **Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в МКОУ «Потаповская ООШ»** |
| 2. | Территория реализации инициативного проекта | с. Потапово  Челябинская область, Еткульский район, Печенкинское сельское поселение |
| 3. | Цель и задачи инициативного проекта | Создание безопасных и комфортных условий пребывания обучающихся и сотрудников в образовательном учреждении МКОУ «Потаповская ООШ».  Обеспечение соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  Задачи:  - сохранение тепла в помещении;  - уменьшение бюджетных расходов на энергоносители;  - экономия в проведении ремонтных работ (покраска окон);  - улучшение эстетического вида школы;  - сохранение здоровья учеников и работников школы |
| 4. | Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), предложений по ее решению, описание мероприятий по реализации инициативного проекта) | В настоящее время в МКОУ «Потаповская ООШ» деревянные окна находятся в неудовлетворительном состоянии.  Здание школы построено в 1989 году.  Срок эксплуатации оконных блоков 25 лет.  Деревянные оконные блоки не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, находятся в аварийном состоянии: деревянные рамы и подоконники рассохлись, деформировались отдельные створки.  Старые оконные блоки плохо сохраняют тепло, в связи с чем в холодный период в школе низкая температура воздуха, отсутствует возможность проветривания.  Замена старых деревянных оконных блоков на новые современные пластиковые окна из ПВХ профиля позволит снизить потери тепла в помещениях школы в холодный период, нормализовать тепловой режим в них, улучшить освещение кабинетов в светлое время суток.  Необходимо провести работы по замене 16 оконных блоков размером в кабинетах и столовой школы: демонтаж оконных коробок, остекления, подоконных досок; установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных); установка противомоскитной сетки; установка подоконных досок из ПВХ; облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком; смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов).  Реализация данного проекта планируется при трудовом участии инициативной группы граждан. |
| 5. | Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта | Создание условий для предоставления образовательных услуг на надлежащем уровне.  Уменьшение (за счет энергосбережения) расходов средств образовательного учреждения на оплату энергоносителей.  Поддержание надлежащего температурного режима.  Снижение уровня сезонной заболеваемости среди обучающихся и сотрудников школы. |
| 6. | Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.) | Содержание и использование помещения осуществляется МКОУ «Потаповская ООШ».  В штате образовательного учреждения имеется необходимый обслуживающий персонал: рабочий по комплексному обслуживанию здания, уборщики помещений. |
| 7. | Ожидаемое количество жителей муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации инициативного проекта | Более 100 человек |
| 8. | Сроки реализации инициативного проекта | До 31.12.2021 года |
| 9. | Информация об инициаторе проекта | Инициативная группа в количестве 13 чел. |
| 10. | Общая стоимость инициативного проекта | 500 110 рублей |
| 11. | Средства бюджета муниципального образования для реализации инициативного проекта | 0 рублей |