Администрация Белоносовского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 16» июня 2016 г.  № 109

п.Белоносово

Об утверждении программы «Комплексного

развития транспортной инфраструктуры

и дорожного хозяйства на территории

Белоносовского сельского поселения

на 2016-2026г.г.»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.6 ст.7 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Белоносовского сельского поселения

администрация Белоносовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства  на территории Белоносовского сельского поселения на 2016-2026г.г.», согласно приложения.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Еткульского муниципального района в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                               Е.В.Гаврилястая

УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением администрации

Белоносовского сельского поселения

от 16.06.  2016 г.  №109

Муниципальная программа

«Комплексного развития транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Белоносовского сельского поселения на 2016-2026 г.г.»

Паспорт

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Белоносовского сельского поселения на 2016-2026 г.г.»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Белоносовского сельского поселения на 2016-2026 г.г.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - п. 6 ст. 7 Градостроительного кодекса РФ; - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 « Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик программы | Администрация Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района, Челябинской области |
| Исполнители программы | Администрация Белоносовского сельского поселения, Еткульского муниципального района, Челябинской области |
| Контроль за реализацией программы | Администрация Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района, Челябинской области |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Белоносовского сельского поселения |
| Задачи программы | - Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. - Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожногодвижения |
| Сроки реализации программы | 2016 – 2026 г.г. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства районного бюджета; - средства местного бюджета; - средства областного бюджета Бюджетные ассигнования будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из районного бюджета |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов и ремонт дорог; -мероприятия по организации дорожного движения; -ремонт, строительство автобусного павильона, искусственных неровностей; |

- Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Белоносовского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания  потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

  - Демографическое развитие муниципального образования

Площадь Белоносовского сельского поселения составляет 28,9 кв.км.

Застройка поселения представлена различными по этажности домовладениями, имеются многоквартирные дома, здания производственного, социального назначения, торговой сферы и другие.

Общая численность населения составляет - 2408 человек и количество улиц – 36 шт., в том числе:

п. Белоносово:

ул. Центральная – 79 домовладений;

ул. Ветеранов – 32 домовладения;

ул. Северная – 22 домовладения;

ул. Еткульская – 34 домовладения;

ул. Советская – 23 домовладения;

ул.Клубная – 7 домовладений;

ул.Школьная – 46 домовладений;

ул.Бектышская – 22 домовладения;

ул.Совхозная – 24 домовладения;

ул. Трактовая – 37 домовладений;

ул. Юбилейная – 28 домовладений;

ул.Победы – 28 домовладений;

ул. Мира – 48 домовладений;

пер. Шефский – 18 домовладений

с. Александровка

ул. Набережная – 58 домовладений;

ул. Труда – 61 домовладения;

ул. Пионерская – 90 домовладений;

ул.Молодежная – 25 домовладений;

ул. Механизаторов – 37 домовладений;

ул. Лагерная – 34 домовладения.

п. Приозерный

ул. Пионерская – 24 домовладения;

ул. Центральная – 28 домовладений;

ул.Белоносовская – 29 домовладений;

ул.Сарыкульская – 18 домовладений;

ул.Механизаторов – 26 домовладений;

ул.Болотная – 4 домовладений.

с. Соколово

ул. Нагорная – 34 домовладения;

ул. Набережная – 21 домовладение;

ул. Советска – 38 домовладений;

ул. Банная – 21 домовладение

д. Сарыкуль

ул. Школьная – 34 домовладений;

ул. Механизаторов – 11 домовладений;

ул. Ветеранов – 38 домовладений;

ул.Полевая – 15 домовладений.

Общая площадь земель муниципального образования 28,9 кв.м  , в том числе земель сельхозугодий -3331 га, площадь застроенных земель – 2443,4 га.

Общая протяженность дорог местного значения – 31.370 м.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Белоносовского сельского поселения:

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Численность населения поселения, человек | 2440 | 2487 | 2408 |

- Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является создание условий для проведения объектов и сетей транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Белоносовского сельского поселения.

Программа направлена на снижение уровня износа объектов транспортной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых транспортных услуг.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.

Срок действия программы с 2016 г. по 2026 г.

- Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы,  являются:

- тенденции социально – экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка, жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению характеристики состояния и развитие системы транспортной инфраструктуры.

3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени и актуальности.

4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

5. Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Еткульского района и бюджета Белоносовского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия районных программ и подлежат уточнению после формирования районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1

к Программе.

3.2. Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

- Содержание и ремонт улично–дорожной сети в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

- Механизм реализации Программы и контроль над ходом ее выполнения.

Реализация Программы осуществляется администрацией Белоносовского сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства районного бюджета, в т.ч. выделяемые  на целевые  программы, средства местного бюджета, средства областного бюджета.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Белоносовского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителем Программы  является администрация Белоносовского сельского поселения.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Белоносовского сельского поселения.

Изменения в Программе  и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

- Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Белоносовского

сельского поселения № 109 от 16.06.2016 г.

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования сумма тыс. руб. | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения управления гос.экспертизы на объекты дорожно-транспортной инфраструктуры | Подготовка исходной документации | Бюджет поселения 150,0* | 2016-2018 г.г. |
| 2. | Грейдирование, подсыпка улиц п.Белоносово, п.Приозерный, с.Александровка, с.Соколово, д.Сарыкуль | Повышение безопасности дорожного движения | Областной бюджет 958,0 | 2016г. |
| 3. | Установка дорожных знаков «Пешеходный переход», нанесение дорожной зебры и искусственные неровности, горизонтальная разметка | Повышение безопасности дорожного движения | Бюджет поселения 20,0* | 2017-2018 г.г. |
| 4. | Асфальтирование дорожного покрытия ул. Юбилейная, 500 м. п. Белоносово | Повышение безопасности дорожного движения | Районный бюджет 500,0* | 2018-2020 г.г. |
| 5. | Асфальтирование дорожного покрытия ул.Ветеранов, 1500м. п.Белоносово | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 900,0* | 2019-2021г.г. |
| п.Белоносово |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Трактовая, 800м. | Повышение безопасности движения | Бюджет Белоносовского сельского поселения 300,0* | 2018-2019г.г. |
| 7. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Мира, 1020м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 500,0* | 2018-2019г.г. |
| 8. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Победы, 600м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 200,0* | 2019-2020г.г. |
| 9. | Капитальный ремонт дорожной одежды пер.Шефский, 320м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 100,0* | 2019-2020г.г. |
| 10. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Советская, 520м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 300,0* | 2020- 2021г.г. |
| 11. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Совхозная, 350м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 150,0* | 2020-2021г.г. |
| 12. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Клубная, 250м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 100,0* | 2020-2021г.г. |
| 13. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Северная, 1060м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 500,0* | 2021-2022г.г. |
| 14. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Еткульская, 1060м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 600,0* | 2023-2024г.г. |
| с.Александровка |  |  |  |  |
| 15. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Набережная, 1060м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 650,0* | 2023-2026г.г. |
| 16. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Молодежная, 900м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 400,0* | 2023-2026г.г. |
| 17. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Труда, 1500м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 700,0* | 2023-2026г.г. |
| п. Приозерный |  |  |  |  |
| 18. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Новая, 500м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 500,0* | 2023-2026г.г. |
| 19. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Пионерская, 600м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 600,0* | 2023-2026г.г. |
| 20. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Школьная, 500м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 500,0* | 2023-2026г.г. |
| 21. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Белоносовская, 800м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 650,0* | 2023-2026г.г. |
| 22. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Механизаторов, 700м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 700,0* | 2023-2026г.г. |
| 23. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Центральная, 500м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 400,0* | 2023-2026г.г. |
| 24. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Сарыкульская, 500м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 400,0* | 2023-2026г.г. |
| 25. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Болотная, 400м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 300,0* | 2023-2026г.г. |
| с.Соколово |  |  |  |  |
| 26. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Набережная, 850м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 600,0* | 2023-2026г.г. |
| 27. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Нагорная, 1400м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 800,0* | 2023-2026г.г. |
| 28. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Советская, 1300м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 700,0* | 2023-2026г.г. |
| 29. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Банная, 1300м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 700,0* | 2023-2026г.г. |
| д.Сарыкуль |  |  |  |  |
| 30. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Школьная, 1000м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 500,0* | 2023-2026г.г. |
| 31. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Ветеранов, 700м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 400,0* | 2023-2026г.г. |
| 32. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Полевая, 970м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 600,0* | 2023-2026г.г. |
| 33. | Капитальный ремонт дорожной одежды ул.Механизаторов, 930м. | Повышение безопасности движения | Областной бюджет 800,0* | 2023-2026г.г. |

*- Сумма будет корректироваться в зависимости от поступления в бюджет.