

**Администрация Еманжелинского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**456574, ул. Лесная, 2-а, с. Еманжелинка Еткульского района, Челябинской области,**

**ОГРН 1027401635337 ИНН 7430000439 КПП 743001001 тел. (351-45) 9-36-05, 9-34-35**

«07» апреля 2017 г. № 26

Об организации и проведении весенних

субботников по санитарной очистке территории

Еманжелинского сельского поселения в 2017г.

В целях привлечения жителей, предприятий и организаций к санитарной очистке территории Еманжелинского сельского поселения, созданию экологически и эстетически организованной окружающей среды, уборке и содержанию придомовых и дворовых территорий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить с 10.04.2017г. по 10.05.2017г. месячник по санитарной очистке территории Еманжелинского сельского поселения.
2. Утвердить План мероприятий по организации работ, координации действий и контролю выполнения работ по санитарной очистке закрепленных территорий и проведению субботника (Приложение № 1).
3. Определить штаб по проведению весенних субботников и утвердить его состав:

Бобырев О. Л. – глава Еманжелинского сельского поселения, руководитель штаба;

Печёркин В. П. – генеральный директор ООО «Сфера», заместитель руководителя штаба;

Захарова И. Н. – заместитель главы Еманжелинского сельского поселения;

Федоровская О. А. – инспектор администрации по вопросам ЖКХ;

Халезина М. В. – директор МБУК «ЦКС Еманжелинского сельского поселения»;

Кандлин И. Г. – генеральный директор ООО УК «Возрождение»;

Шувалов С. В. – генеральный директор ООО «Технострой»

1. Штабу обеспечить:

- организацию и координацию работ по санитарной очистке территории Еманжелинского сельского поселения в установленные п.1 настоящего Постановления сроки;

- информирование населения и привлечение его к работам по уборке придомовой территории МКД и частных домовладений;

- обязательной участие всех муниципальных предприятий и бюджетных учреждений в работах по санитарной очистке территории Еманжелинского сельского поселения;

- рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности произвести санитарную очистку территорий, прилегающих к границам зданий и ограждений согласно ст.7 и ст.2 Правил благоустройства на территории с/поселения, а также внутренние производственные территории.

- Контроль проведения месячника по санитарной очистке возложить на штаб и депутатов всех избирательных округов Еманжелинского сельского поселения;

5. Генеральным директорам ООО «Сфера» Печёркину В. П. и ООО Управляющая

Компания «Возрождение» Кандлин И. Г.:

- обеспечить выделение спецтехники для своевременного вывоза мусора при осуществлении работ по санитарной очистке поселения;

- обеспечить инструментом, инвентарем и мешками для сбора мусора при уборке территорий лиц, привлеченных для выполнения работ по санитарной очистке (по согласованию с председателями многоквартирных домов);

- организовать прием мусора на поселковую свалку в период месячника.

6. Рекомендовать ОКУ «Центр занятости населения Еткульского муниципального района» лиц, находящихся на учете, привлечь к вышеуказанным работам;

7. Привлечь к организации субботников депутатов Совета депутатов Еманжелинского сельского поселения в частном жилом секторе и старших улиц.

8. Опубликовать настоящее Постановление в сети «интернет» на сайте Еткульского района, в разделе Еманжелинского сельского поселения. Довести данное Постановление до всех руководителей предприятий на территории Еманжелинского сельского поселения. Разместить информацию о проведении месячника по санитарной очистке на информационных досках.

Ответственность за информирование возложить на старшего инспектора администрации – Макарову Т. А.

9. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

10. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Еманжелинского

сельского поселения О. Л. Бобырев

Приложение № 1

к постановлению администрации

от «07» апреля 2017г. № 26

**ПЛАН**

**мероприятий по санитарной очистке территории**

**Еманжелинского сельского поселения в 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Привлекаемые средства | Ответственные лица | Отметка об испол  нении |
| 1 | Координационное совещание по организации весенних субботников с руководителями соцучреждений, общественными организациями, руководством ЖКХ | **13.04**.  2017г.  **14.00 час**. |  | Бобырев  О. Л. |  |
| 2 | Оповещение жителей о проведении весенних субботников | до 15.04.  2017г. | Информационные доски, стенды | Макарова  Т. А. |  |
| 3 | **Санитарная уборка**  - территории в рамках отведенного земельного участка | до 10.05.  2017г. | Балансодержатели | Захарова  И. Н.  Депутаты по округам |  |
| - прилегающей территории,  согласно Правил благоустройства | Домовладельцы |  |
| - закрепленные территории (скверы, памятники, обществен- ные места и т.д) | Общественные организации, жители поселения |  |
| 4 | Буртовка мусора на свалке ТБО | апрель | Подрядные организации | Федоровская О. А. |  |
| 5 | Подметание асфальтированного покрытия улиц | с момента высыхания дорожного полотна | Подрядные организации | Шувалов  С. В. |  |
| 6 | Обрезка деревьев | апрель | Подрядные организации, выигравшие конкурс |  |  |
| 7 | Очистка и вывоз мусора с мест захоронения и прилегающих территорий | до 24.04.  2017г. |  | Шувалов  С. В.;  обслуж. организация |  |
| 8 | Анализ результата проведенной работы и подведение итогов | до 05.05.  2017 | Состав штаба | Бобырев  О. Л. |  |
| 9 | Претензионная работа | апрель-май | Представители администрации;  комиссии | Желтова  Л. Ф.  Захарова  И. Н. |  |