ИНФОРМАЦИЯ

по выполнению органами местного самоуправления Еткульского района, поселений в его составе, с участием органов государственной власти наказов избирателей данных депутатам

Еткульского муниципального района третьего созыва (2005-2010 годы)

| №пп | Содержание | Меры по выполнению | Источники финансирования | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Северный избирательный округ № 1 с. Еткуль (депутат Дружков С..А.) |  |  |  |
| 1. | Произвести ремонт водопровода по переулку № 2 с. Еткуль | Выполнено | Средства оплаты за воду |  |
| 2. | Закончить газификацию ул. Северной в с. Еткуль | Выполнено | Местный бюджет Внебюджетные средства |  |
| 3. | Отремонтировать дороги по улицам Луговая, Степная, переулкам | Произведено грейдирование | Местный бюджет |  |
|  | Центральный избирательный округ №2 с. Еткуль (депутат Проскура В.П.) |  |  |  |
| 1. | Оказать помощь в сохранении и развитии районного музея | Выполнено | Местный бюджет, Областной бюджет |  |
| 2. | Для средней школы №1: - отремонтировать актовый зал - приобрести классные доски | Запланировано проведение ремонта актового зала на 2011 г. Выполнено | Местный бюджет Местный бюджет 43 тыс.руб. | Запланировано на 2011г. |
| 3. | Для начальной школы №2: - приобрести классные доски -оказать помощь в приобретении оргтехники | Выполнено | Местный бюджет 27 тыс.руб. |  |
| 4. | Оказать финансовую помощь для сохранения детской хоккейной команды «Рубин» | Выполнено | Внебюджетные средства |  |
|  | Южный избирательный округ №3 с. Еткуль (депутат Надолин В.И.) |  |  |  |
| 1. | Произвести ремонт ул. Пионерская в с. Еткуль | Выполнено | Местный бюджет |  |
| 2. | Произвести газификацию ул. Октябрьская в с. Еткуль | Выполнено | Федеральный, областной, местный бюджет |  |
| 3. | Сделать освещение улиц Новая и 8 марта в с. Еткуль | Выполнено | Местный бюджет |  |
|  | Белоносовский избирательный округ №4 (депутат Илащук А.П.) |  |  |  |
| 1. | Завершить ремонт дома культуры в с.Белоносово | Частично выполнены работы в 2009 г. | Областной местный бюджет | Запланировано на 2011г. |
| 2. | Провести реконструкцию электрических сетей в с.Белоносово | Проводятся пуско-наладочные работы | Областной бюджет | 2010г. |
|  | Бектышский избирательный округ №5 (депутат Жигарев А.И.) |  |  |  |
| 1. | Монтаж газовой котельной в п.Новобатурино | Запланировано проектирование на 2010 г. | Областной и местный бюджет | Запланировано на 2011г. |
|  | Октябрьский избирательный округ №6 с. Еманжелинка (депутат Кулагин В.С.) |  |  |  |
| 1. | Благоустройство улиц округа: - устройство тротуаров - электрическое освещение | Выполнена частичная установка уличного освещения | Местный бюджет |  |
|  | Зареченский избирательный округ №7 с. Еманжелинка (депутат Михайлов И.В.) |  |  |  |
| 1. | Открыть спортивный центр в с.Еманжелинка | Выполнено | Областной бюджет (грант Губернатора Челябинской области 250 тыс. рублей, местный бюджет, выделены для использования помещения и спортивные залы МОУ Еманжелинская СОШ |  |
| 2. | Решение вопросов водоснабжения, освещения улиц округа | Выполнены работы по водоснабжению, по освещению - частично | (восстановление скважины и водонапорной башни на ул. Северной, работы по устройству нового водопровода по ул. Северной, Уварова, Чекмарева, Заречной - местный бюджет, областной бюджет 3 млн. 546 тыс. руб. + 760 тыс.руб. - федеральный бюджет на реконструкцию головных сооружений водоснабжения, внебюджетные средства |  |
|  | Таяндинский избирательный округ №8 (депутат Зязев Е.Г.) |  |  |  |
| 1. | Газификация населенных пунктов Таянды, Березняки, Депутатский | В состоянии проектирования выполнено на 60 % | Областной бюджет, местный бюджет | Окончание проектных работ в 2009 г. |
| 2. | Осушительные работы в микрорайоне Южный с. Еманжелинка | Выполнение 50% | Областной (3 млн. руб.) и местный (190 тыс. руб.) бюджеты |  |
| 3. | Улучшение водоснабжения населенных пунктов Таянды, Березняки, Депутатский | Выполнено | Областной и местный бюджеты |  |
|  | Строительный избирательный округ №9 с.Коелга (депутат Петрова Н.И.) |  |  |  |
| 1. | Ремонт врачебной амбулатории | Выполнено | Местный бюджет |  |
| 2. | Проведение текущего ремонта в детском центре «Радуга» | Выполнено | Местный бюджет |  |
|  | Сельскохозяйственный избирательный округ №10 (депутат Барчук И.В.) |  |  |  |
| 1. | Газификация домов частного сектора в населенных пунктах Коелга, Погорелка, Долговка | Выполнено | Областной бюджет, средства ЗАО СПК «Коелгинское» Средства населения |  |
| 2. | Телефонизация населенных пунктов Погорелка, Долговка | Выполнена установка телефонов-автоматов | Федеральный, областной бюджет |  |
| 3. | Освещение улиц в населенных пунктах сельского поселения | Выполнено | Местный бюджет |  |
| 4. | Оборудование в Погорелке и Долговке спортивных площадок и мест для купания детей | Выполнено по оборудованию спортивных площадок для детей, посещающих образовательные учреждения | Местный бюджет |  |
|  | Каратабанский избирательный округ №11 (депутат Иванов И.Н.) |  |  |  |
| 1. | Обеспечить устойчивую телефонную связь | Выполнено |  |  |
|  | Пискловский избирательный округ №12 (депутат Бредихин М.А) |  |  |  |
| 1. | Ускорение строительства газопровода с.Писклово | Выполнен проект |  |  |
| 2. | Завершение асфальтирования дороги Писклово - Кораблево | Подготовлена проектно-сметная документация | Местный бюджет |  |
| 3. | Провести ремонт дорог с.Писклово | Выполнено |  |  |
| 4. | Оказать помощь в строительстве 2-х колодцев в д. Николаевка | В связи с предложениями избирателей подготовлена проектно-сметная документация на подведение центрального водопровода |  |  |
|  | Печенкинский избирательный округ №13 (депутат Трапезников Ю.М.) |  |  |  |
| 1. | Газификация жилых домов в д. Печенкино, д.Журавлево | Печенкино III очередь 2009 г. Журавлево – подготовлен проект |  |  |
| 2. | Строительство автодороги к с.Шибаево | Выполнено |  |  |
| 3. | В населенных пунктах Печенкино, Шибаево, Журавлево, Шеломенцево, Санаторный: -ремонт дорог - электроосвещение | Проведено грейдирование улиц в населенных пунктах Печенкинского сельского поселения |  |  |
|  | Селезянский избирательный округ №14 (депутат Садовский В.Г.) |  |  |  |
| 1. | Газификация с. Селезян | Выполнено | Федеральный, областной, местный бюджет, внебюджетные средства |  |
| 2. | Ремонт асфальтированного покрытия улиц в с. Селезян | Выполнено | Местный бюджет, внебюджетные средства |  |
| 3. | Решение вопросов снабжения водой населения: Кораблево, Шатрово, Назарово | Выполнено | Местный бюджет |  |
|  | Белоусовский избирательный округ №15 (депутат Ковалев Н.Г.) |  |  |  |
| 1. | Монтаж газовой миниблочной газовой котельной в д. Потапово | В 2010 г. |  |  |
| 2. | Обеспечить питьевой водой с. Аткуль, Устьянцево | Выполнено |  |  |
| 3. | Решить вопрос о передаче водопровода в п. Лесное на обслуживание службам ЖКХ | Выполнено |  |  |