СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _25.06.2025 г._  № _751_

с. Еткуль

О результатах отопительного сезона 2024-2025 года и плане мероприятий летней ремонтной кампании объектов жилищного фонда, социальной сферы и систем жизнеобеспечения

Заслушав и обсудив информацию начальника МКУ «Служба ЖКХ»                С. И. Зорина о результатах отопительного сезона 2024-2025 года и плане мероприятий летней ремонтной кампании объектов жилищного фонда, социальной сферы и систем жизнеобеспечения на территории Еткульского муниципального района

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш А Е Т:

информацию «О результатах отопительного сезона 2024-2025 года и плане мероприятий летней ремонтной кампании объектов жилищного фонда, социальной сферы и систем жизнеобеспечения» принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Еткульского муниципального района                                                      Н. Н. Васильева

Информация

о результатах отопительного сезона 2024-2025 годов и плане мероприятий летней ремонтной кампании объектов жилищного фонда, социальной сферы и систем жизнеобеспечения

Подготовка к отопительному сезону 2024-2025гг. осуществлялась в соответствии с распоряжением Губернатора ЧО и распоряжением главы Еткульского района, а также аналогичными распоряжениями глав сельских поселений района, которыми были утверждены планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в предстоящем отопительном периоде.

Финансирование работ по подготовке к отопительному периоду 2024-2025гг. осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов, а также за счет средств предприятий ЖКХ.

Всего на подготовку объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Еткульского муниципального района к отопительному периоду 2024-2025 гг. направлено 35 930,0 тыс. руб. (областной – 1 660,0 тыс. руб., местный – 14 550,0 тыс. руб. и 19 720,0 тыс. руб. средств предприятий ЖКХ).

Всего к отопительному периоду 2024-2025 годов было подготовлено                 13 котельных (из 5 муниципальных: в Новобатурино, 2 в Коелге, в Белоусово, в Селезяне), 42,79 км тепловых сетей, 156 многоквартирных дома, 60 объектов соцкультбыта и здравоохранения.

Из основных мероприятий, выполненных в рамках подготовки к этому отопительному периоду можно выделить следующие:

- работы по капитальному ремонту участка тепловых сетей в с. Еманжелинка;

- ремонт угольной котельной в с. Белоусово;

- ремонт участков сетей теплоснабжения в с. Еткуль (сети ЧОКЭ);

- выполнение работ по теплоизоляции сетей теплоснабжения в с. Лебедевка;

- ремонт сетей водоснабжения в с. Александровка;

-работы по капитальному ремонту и ремонту котлов в двух котельных в с. Коелга;

-замена трех участков магистрального водопровода в с.Еткуль;

-замена вводов теплотрасс к многоквартирным домам с.Еткуль.

К отопительному периоду 2024-2025 гг. в Еткульском муниципальном районе были подготовлены учреждения культуры: 7 сельских библиотек (с. Еткуль, с. Коелга, с. Белоусово), Еткульский РДК, 20 сельских клубов (Белоносово, Белоусово, Еманжелинка Каратабан, Новобатурино, Писклово, Печенкино и Селезян) и 3 детские школы искусств.

Руководителями организаций были разработаны планы мероприятий по подготовке к работе в отопительный период, получены паспорта готовности к работе в отопительный период 2024-2025гг.

В системе образования Еткульского района функционирует 33 образовательных организаций, которые размещены в 42 зданиях. Из 42 зданий в 26 имеется центральное отопление, 2 здания – газ, 14 имеют электроотопление.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2024 - 2025 годов были проведены следующие виды работ:

- ревизия и ремонт систем отопления в МКДОУ «Коелгинский детский сад «Колосок», МКДОУ «Коелгинский детский сад «Солнышко», МБОУ «Таяндинская СОШ», МБОУ «Еманжелинская СОШ», общая стоимость работ составила 1 603 726 руб.;

- промывка и испытание систем отопления проведены по графикам, согласованными с теплоснабжающими организациями в 24 зданиях, на данные цели выделено свыше 800 000 руб.;

- выполнены необходимые работы на системах водоснабжения и водоотведения, в МКДОУ «Коелгинский детский сад «Колосок», МБОУ «Таяндинская СОШ», МБОУ «Каратабанская СОШ», на данные работы затрачено 2 375 438 руб.

- заменены деревянные оконные блоки на оконные блоки из ПВХ профилей МБОУ «Таяндинская СОШ», МБОУ «Новобатуринская СОШ», МКОУ «Лебедевская ООШ», МКОУ «Шибаевская ООШ», МКДОУ «Каратабанскай детский сад «Солнышко»,  в МКОУ «Потаповская ООШ», на данные работы затрачено 3,0 млн. руб. и установлено 109 окон.

Одним из условий надлежащей подготовки к отопительному периоду (в соответствии с приказом Минэнерго России № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»), является наличие у учреждений паспортов готовности к отопительному периоду 2024-2025, данное мероприятие выполнено на 100 %.

Проведенные работы позволили обеспечить бесперебойное функционирование образовательных организаций в осеннее-зимний период. Общая сумма затраченных денежных средств на проведение работ, связанных с подготовкой образовательных организаций к осенне-зимнему периоду 2024-2025 составила около 8 млн. рублей.

Отопительный сезон 2024-2025гг. на территории нашего района начался 26 сентября (на территории п.Новобатурино), 27 сентября – с.Каратабан. В остальных сельских поселениях отопительный сезон начат 1 октября 2024 г. По состоянию на 18 октября 2024 года все 13 котельных находились в работе, все потребители на территории Еткульского муниципального района были обеспечены теплоснабжением.

Уральским управлением Ростехнадзора по Челябинской области  в сентябре-октябре проводилась проверка готовности Еткульского муниципального района к отопительному периоду 2024-2025 гг. По результатам проверки, после устранения замечаний, был выдан акт готовности района и всех 9 сельских поселений (с централизованным теплоснабжением) к отопительному периоду 2024-2025 гг.

В ходе подготовки и проведения отопительного периода 2024-2025гг. администрации Еткульского муниципального района пришлось решать вопросы, требующие принятие мер по оперативному реагированию.

В виду отсутствия финансовых средств у концессионера ООО УК «Зауральский» и риска срыва отопительного сезона по итогам проведенного совещания, по вопросу подготовки к отопительному сезону двух котельных и тепловых сетей в с.Коелга, на  внеочередном заседании КЧС, принято решение о необходимости введения функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил районного звена РСЧС на территории Коелгинского сельского поселения.

В частности, была определена необходимость проведение работ силами и средствами администрации Еткульского муниципального района совместно с администрацией Коелгинского сельского поселения, по капитальному ремонту (замене) двух котлов в котельной по ул.Промышленная, 1 (на сумму 9,8 млн. рублей), по ремонту двух котлов в котельной по ул. Труда, 31.

За счет сил и средств ООО УК «Зауральский» выполнить ремонт двух котлов в котельной по ул. Промышленная,1 и работы по подготовке к работе отопительный период тепловых сетей. Работы были проведены.

Так же в адрес администрации Еткульского муниципального района поступило уведомление от ООО «ПрофТерминал-Энерго (№ 230 от 13.12.2023г.) о намерении вывести из эксплуатации блочную газовую котельную мощностью 2,0 МВт, принадлежащую на праве собственности ООО «ПрофТерминал-Энерго» и расположенную в с.Каратабан. Было принято решение: в целях обеспечения прав граждан на получение надежного и устойчивого теплоснабжения и ввиду отсутствия в настоящее время иных (альтернативных) источников теплоснабжения на территории с.Каратабан, в соответствии с п.5 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» в адрес ООО «ПрофТерминал-Энерго» направлено требование приостановить вывод из эксплуатации блочной газовой котельной в с.Каратабан на срок три года.

В адрес администрации Еткульского муниципального района в 2024 году направлено предложение от собственника двух блочных газовых котельных ООО «Никос», расположенных в с.Еманжелинка и п.Белоносово, о рассмотрении возможности приобретения данных котельных, в связи с намерением о прекращении собственником данного вида деятельности. В настоящий момент данное предложение изучается.

Отопительный сезон 2024-2025 г.г. в Еткульском муниципальном районе организовано завершен в первой декаде мая 2025 года.

Подготовка к предстоящему отопительному периоду 2025-2026гг., в Еткульском муниципальном районе осуществляется в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области, распоряжением главы Еткульского муниципального района, соответствующих распоряжений глав сельских поселений района.

Всего к отопительному периоду 2025-2026 годов необходимо подготовить                 13 котельных, 156 многоквартирных дома, 60 объектов соцкультбыта и здравоохранения.

Для безусловного исполнения сроков и наименований работ, по подготовке к отопительному периоду, администрацией Еткульского муниципального района разработаны мероприятия по производству работ при подготовке объектов инженерной инфраструктуры района к предстоящему отопительному периоду.

Планом мероприятий предусмотрены следующие работы:

-замена подводов теплотрасс к многоквартирным домам в разрезе поселений;

-капитальный ремонт участков теплотрассы от котельных по ул. Промышленная и ул. Труда в с.Коелга;

-капитальный ремонт котлов (2) котельной №1 в с.Коелга;

-капитальный ремонт котлов (2) котельной №2 в с.Коелга;

-замена запорной арматуры сетях теплоснабжения ул. Хохрякова, Солнечная, Заречная, Станичная, в с.Коелга;

-проведение работ по техническому обслуживанию котельной с.Селезян, с ремонтом запорной арматуры на тепловых сетях;

-проведение работ по переоборудованию угольной котельной в с.Белоусово на газ, с заменой котла;

-проведение работ по ремонту оборудования котельной с.Лебедевка;

-проведение работ по промывке и опрессовке внутренних систем теплоснабжения многоквартирных домов и социально значимых объектов района;

-проведение регламентных работ и ремонтных работ теплоснабжающими организациями по ведомственным котельным и тепловым сетям.

На июнь-август 2025г. по учреждениям культуры  запланированы следующие работы: проверка исправности эдектрообогревателей, проверка исправности электросифонного отопления, обновление принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствия их действительности, гидравлические испытания тепловых сетей, ревизия запорной арматуры, дополнительная теплоизоляция теплосетей, проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов, проверка знаний в Ростехнадзоре ответственных по тепловым установкам и. т.д.

Для подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 года Управлением образования администрации Еткульского МР в настоящее время проводятся следующие работы:

- замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей - МБОУ «Новобатуринская СОШ», МКДОУ «Коелгинский детский сад «Колосок», МБОУ «Коелгинская СОШ», Бектышский филиал МКДОУ «Новобатуринский детский сад «Петушок», на данный вид работ выделено 4,5 млн. руб. и будет установлено 118 окон.

- ремонт кровли - МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок», МКДОУ «Еткульский детский сад «Березка», МБОУ «Каратабанская СОШ», МБОУ «Еманжелинская СОШ», МБОУ «Еткульская СОШ» по адресу: с. Еткуль, ул. Пионерская, 40, МКОУ «Белоносовская СОШ», на данный вид работ будет затрачено 34,0 млн. руб.

- ремонт отмостки и цоколя здания МКДОУ «Журавлевский детский сад «Солнышко», сумма работ составляет 260,0 тыс. рублей.

- ревизия насоса системы отопления МКОУ «Потаповская ООШ» сумма работ составляет 45,0 тыс. рублей.

- замена радиаторов в учебном корпусе МКОУ «Еманжелинская С(К)ОШ» сумма работ составит 90,0 тыс. рублей.

Всего на подготовку объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Еткульского муниципального района к отопительному периоду 2025-2026гг. будет направлено 57759,96 тыс.рублей (ОБ, МБ). Это на 21829,96 тыс.рублей больше чем в предыдущий отопительный период.

Одним из основных проблемных вопросов при подготовке к предстоящему отопительному периоду, является задолженность предприятий ЖКХ, перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

По состоянию на 01 июня 2025 года общая задолженность предприятий ЖКХ перед поставщиками ТЭР по Еткульскому МР составляет – 53,93 млн. рублей.

В разрезе предприятий размеры задолженностей составляют:

- За потребленный природный газ перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» составляет 28,4 млн.рублей., в том числе:

- ООО УК «Зауральский» - 13,5 млн.рублей; (возрастание с марта на                               2,3 млн.рублей)

- ООО «Никос-Сервис» - 7,8 млн. рублей;(возрастание с марта на                                768 тыс.рублей)

- МУП «Еткульский» – 5,1 млн.рублей; (возрастание с марта на                                     762 тыс.рублей)

- ООО «ПТЭ» (ООО «ПрофТерминал-Энерго») – 2,0 млн. рублей.

2.За потребленную электроэнергию перед ООО «Уралэнергосбыт» ЦО составляет 23,65 млн. рублей, в том числе:

- МУП «Еткульский» - 6,32 млн.рублей; (снижение с марта на 686 тыс.рублей)

- ООО «Никос-Сервис» - 260,0 тыс. рублей;(снижение с марта на 60,0 тыс.рублей)

- ООО УК «Зауральский» - 16,7 млн.рублей; (возрастание с марта на 4,0 млн. рублей)

- За услуги по транспортировке природного газа перед АО "Газпром газораспределение Челябинск" составляет 1,88 млн. рублей, в том числе:

- МУП «Еткульский» - 840,0 тыс. руб.; (возрастание с марта на 286,5 тыс. рублей)

- ООО «ПТЭ» - 340,0 тыс. руб.; (возрастание с марта на 102,1 тыс. рублей)

- ООО УК «Зауральский» - 580,0 тыс. руб.; (возрастание с марта на 158,8 тыс. рублей)

Общая задолженность населения перед предприятиями коммунального комплекса составляет более 61,0 млн. руб. (снижение с марта на 3,5 млн.рублей).

Согласно информации о проделанной работе по взысканию задолженности за 2024 года предприятиями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги на территории Еткульского муниципального района, общее количество поданных судебных исков составило – 229 шт. на общую сумму – 2,172 млн. руб., фактически взыскано – 0,524 млн. руб.

В адрес вышеуказанных предприятий неоднократно направлялась информация со стороны администрации Еткульского муниципального района о необходимости предоставления в адрес администрации разработанных и согласованных с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков погашения имеющейся задолженности. По состоянию на сегодняшний день вышеуказанные графики погашения задолженности предприятиями, имеющими задолженность, в адрес администрации не предоставлены, кроме МУП «Еткульский».

Для оказания помощи ресурсоснабжающим организациям, в части снижения  производственных затрат на содержание и ремонт обслуживаемой инженерной инфраструктуры и как следствие представление организациям возможности снижения дебиторской задолженности (за счет освобождения финансовых средств на ремонт и обслуживание), администрацией Еткульского муниципального района предприняты следующие меры:

- В 2024 году в целях надежного теплоснабжения жителей с.Коелга на ремонт котельных (ул. Промышленная и ул. Труда) и замену котов (ул. Промышленная)  направлена сумма в размере 10,2 млн.рублей;

- В 2024 году за счет средств областного бюджета выполнены работы по капитальному ремонту участка тепловых сетей в с. Еманжелинка на сумму 1 660,0 тыс. руб.

- В 2024 году МУП «Еткульский» предоставлена субсидия из областного бюджета и местного бюджета на возмещение выпадающих (недополученных) доходов на сумму 9457,41 тыс. рублей (средства направлены в ООО «Уралэнергосбыт» - 5554,67 тыс. руб. и в ООО «НОВАТЭК», АО "Газпром газораспределение Челябинск" – 3902,74 тыс. руб.).

- В 2024 году ООО «Никос –Сервис» предоставлена субсидия из областного бюджета на возмещение выпадающих (недополученных) доходов на сумму 3550,9 тыс. рублей (средства направлены в ООО «НОВАТЭК»).

- В 2024 году ООО «ПрофТерминал-Энерго» предоставлена субсидия из областного и местного бюджета на возмещение выпадающих (недополученных) доходов на сумму 1549,955 тыс. рублей (средства направлены ООО «НОВАТЭК», АО "Газпром газораспределение Челябинск").

Анализируя сложившееся положение по снижению ресурсоснабжающими организациями оплаты задолженности за ТЭР, можно сделать вывод:

-данные организации не в полной мере используют высвобождающиеся финансовые возможности предприятия, по оплате задолженности за ТЭР, вследствие привлечения средств бюджета на снижение затрат на ремонт и обслуживание инженерной инфраструктуры;

-ведение работы по снижению задолженности населения по оплате за коммунальные услуги проводится не эффективно. При общей сумме задолженности населения за предоставленные коммунальные услуги 61,0 млн. рублей, число поданных исков 229 шт., а сумма предъявленной задолженности по исковым заявлениям составляет 2,172 млн. рублей. Количество исковых заявлений и общая сумма по искам должна быть гораздо больше. Руководителям ресурсоснабжающих организаций необходимо активизировать эту работу.

Недополучение оплаты от населения за предоставленные услуги по теплоснабжению, водоснабжению затрудняет финансирование работ по подготовке к отопительному периоду и снижает объем производственных работ.

Начальник «МКУ «Служба ЖКХ»                                                                   С. И. Зорин