СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _26.01.2022 г._  № _248_

с. Еткуль

О ходе реализации программы

«Формирование современной городской

среды на территории Еткульского

муниципального района» в 2021 году

Заслушав и обсудив информацию начальника МКУ «Служба ЖКХ» А. П. Красильникова о ходе реализации программы «Формирование современной городской среды на территории Еткульского муниципального района» в 2021 году, отмечая, что в рамках программы в Еткульском муниципальном районе в 2021 году выполнены работы по благоустройству 3 дворовых территорий и 3 общественных территорий

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш А Е Т:

- Информацию о ходе реализации программы «Формирование современной городской среды на территории Еткульского муниципального района» в 2021 году принять к сведению (прилагается).

- Администрации Еткульского муниципального района продолжить работу по реализации мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории Еткульского муниципального района» в 2022 году.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по отраслям производства, жилищно-коммунального хозяйства и социальной политике (председатель Быхун А. В.).

Председатель Собрания депутатов

Еткульского муниципального района                                                      Н. Н. Васильева

Информация

о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2021 году в Еткульском муниципальном районе и о подготовке к участию в программе в 2022 году

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Еткульском муниципальной районе на 2018-2024 годы» утверждена постановлением администрации Еткульского муниципального района от 28.03.2019г. № 217 (далее – программа). В 2021 году на реализацию программы направлено всего 8723,969 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 8110,9 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 355,1 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 233,4 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 24,569 тыс. руб. (средства собственников помещений в МКД).

По итогам заседания общественной комиссии, созданной постановлением администрации Еткульского муниципального района от 30.10.2017г. № 660, принято решение о выполнении в рамках программы в 2021 году работ по благоустройству 3 дворовых и 3 общественных территорий.

- «Благоустройство дворовой территории по адресу: Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль пер. 10 д. 3» на общую сумму – 1304 635,45 руб. (в т.ч. средства собственников – 11795 руб.).

- «Благоустройство дворовой территории по ул. Центральная, д. 10, 12, 14, 16, 18, 20 п. Новобатурино Еткульского муниципального района Челябинской области» на общую сумму – 2207222,86 руб.

- «Благоустройство дворовой территории домов № 15, 16, 18 по ул. Октябрьская в с. Еманжелинка Еткульского района Челябинской области» на общую сумму – 2515703,87 руб. (в т.ч. средства собственников – 12774 руб.).

- «Благоустройство пешеходной зоны вблизи ул. Набережная д. Печенкино Еткульского района Челябинской области» на общую сумму – 698421,53 руб.

- «Благоустройство детской и спортивной площадки по ул. Школьная, д.10 в д. Аткуль  Еткульского муниципального района Челябинской области» на общую сумму – 1362928,59 руб.

- «Благоустройство детской площадки по ул. Южная, д. 15А в д. Кораблево Еткульского муниципального района Челябинской области» на общую сумму – 635 056,7 руб.

По состоянию на сегодняшний день работы по благоустройству всех 6 территорий выполнены и приняты.

На реализацию программы в 2022 году всего запланировано финансовых средств на общую сумму 11294631,58 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 10208,8 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 521,1 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 564,73158 тыс. руб.

Территории, подлежащие благоустройству в рамках программы в 2022 году, определялись по итогам рейтингового голосования граждан. Всего заявлено для участия в голосование было 14 общественных территорий в 4-х номинациях. По итогам голосования победили следующие объекты:

- «Благоустройство мемориала памяти героев ВОВ 1941-1945гг. по ул. Хохрякова, 16 в с. Коелга Еткульского муниципального района Челябинской области» на общую сумму – 5166600,35 руб.

- «Благоустройство сквера "Аллея отдыха" по ул. Октябрьская от д. № 15 до д. № 20а в с. Еманжелинка Еткульского муниципального района Челябинской области» на общую сумму – 3127684,23 руб.

- «Благоустройство детской площадки ул. Степная, 13 в д. Новобаландино Еткульского муниципального района Челябинской области» на общую сумму – 1500347,0 руб.

- «Благоустройство детской и спортивной площадки пересечение ул. Ленина и ул. Северная, вблизи д. 26 по ул. Северная в с. Еткуль Еткульского муниципального района Челябинской области» на общую сумму – 1500000,0 руб.

На сегодняшний день уже заключены муниципальные контракты на выполнение работ по 3 общественным территориям (с. Еткуль, д. Новобаландино, с. Еманжелинка).

Выполнение работ запланировано в весенний-летний период 2022 года.

Начальник МКУ «Служба ЖКХ»                                                      А. П. Красильников