СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _29.06.2022 г._ № _323_

с. Еткуль

О ходе реализации  муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе»

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района С. Н. Чечиль о ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш А Е Т:

информацию о ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе» принять к сведению.

Председатель Собрания депутатов

Еткульского муниципального района                                                      Н. Н. Васильева

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Еткульского муниципального района от17.12.2019 № 912в ред. постановления администрации Еткульского муниципального района от 25.03.2020 № 224 (с изменениями от 12.02.21 № 132, 31.03.21 № 247).

Основные цели муниципальной программы:

- Улучшение экологической обстановки в районе, снижение уровня загрязнения окружающей среды, формирование экологически привлекательного имиджа района для комфортного проживания населения и развития туризма;

- Сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества;

- Привлечение внимания общественности к проблемам окружающей среды в Еткульском муниципальном районе, формирование экологической культуры населения;

Обеспечение экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых коммунальных отходов (ТКО).

Достижение программных целей обеспечивается посредством реализации следующих основных задач:

- Обеспечить контейнерный сбор ТКО;

- Обустроить контейнерные площадки;

- Проводить очистку водоохранной зоны водных объектов, оборудовать родники;

- Рекультивировать несанкционированные свалки;

- Организовывать работы по распространению экологических знаний, формированию экологической культуры у населения и обеспечению района достоверной информацией о состоянии окружающей среды через местные СМИ.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

- «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Еткульского муниципального района».

- «Природоохранные мероприятия на территории Еткульского муниципального района»

Финансирование мероприятий программы в 2021 году осуществлялось за счет средств областного и местного бюджета с учетом целевого назначения и выполнения требований, предусмотренных положениями программы и составляло 4 725 932 руб., из них 3 475 990 руб. средства областного бюджета, 1 249 932 руб. средства местного бюджета. Все средства были освоены на создание и обустройство контейнерных площадок, покупку контейнеров.

По подпрограмме «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Еткульского муниципального района» в 2021 году были  исполнены следующие мероприятия:

- Создано 29 мест (площадок) ТКО:

Белоносовское с/п – 3 площадки,

Еткульское с/п – 2 площадки,

Каратабанское с/п – 5 площадок,

Бектышское с/п – 1 площадка,

Коелгнское с/п – 6 площадок,

Печенкинское с/п – 4 площадки,

Еманжелинское с/п – 8 площадок

-Обустроено  43 площадки ТКО:

Новобатуринское с/п – 2 площадки,

Каратабанское с/п – 6 площадок,

Коелгинское с/п – 19 площадок,

Печенкинское с/п – 1 площадка,

Пискловское с/п – 4 площадки,

Еманжелинское с/п – 11 площадок

На эти цели потрачено 3 658 937 руб., в т.ч. областной бюджет 3 475 990 руб., местный бюджет 182 947 руб.

Администрацией Еткульского муниципального района закуплено 35 контейнеров для накопления ТКО, 20 шт. пятикубовых и 15 штук объемом 1.1  куб. м. На эти цели потрачено 1 065 321 руб. из местного бюджета.

Повторно проведена полная повторная инвентаризация контейнерных площадок района, создан реестр контейнерных площадок с указанием параметров каждой площадки- наличие основания, ограждения, защиты от осадков, количества контейнеров.; сделана сверка с поселениями и с ЦКС (центром коммунального сервиса).

По подпрограмме «Природоохранные мероприятия на территории Еткульского муниципального района» в 2021 году из местного бюджета выделено 1674 руб. на покупку инвентаря для уборки береговой полосы

Финансирование в 2022 году муниципальной программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджета с учетом целевого назначения и выполнения требований, предусмотренных положениями программы и составляет 2 138 905 руб., в том числе 1 841 960 областной бюджет и 296 946 руб. местный бюджет.

Заключено соглашение с Министерством экологии на предоставление трансферта в 2022 году на строительство 7  и обустройство 25 площадок, выделены средства в размере 1 938 905 руб. ( в том числе областной бюджет 1841 960 руб, местный бюджет - 96 945 руб.)

Будет создано  :

Еткульском с/п - 4 площадки;

Каратабанском с/п – 3 площадки

Будет обустроено в:

Еманжелинском с/п 7 площадок;

Коелгинском с/п 14 площадок;

Новобатуринском с/п 3 площадки;

Селезянском с/п 1 площадка.

Работы завершены в Новобатуринском  и Селезянском с/п., идет приемка в Коелгинском с/п.

На рекультивацию свалки в Бектышском с/п выделено  200 000 руб. из местного бюджета. Работы ведутся и будут выполнены 30 июня 2022 г.

Проводятся регулярные совещания с представителями ЦКС (центра коммунального сервиса - регионального оператора на территории Челябинской области)

Ведется чат, в котором отрабатываем каждый случай срыва графика вывоза мусора в ручном режиме. По поступающей информации от поселений по переполненным контейнерам отправляем фото в ЦКС, он отрабатывает поступивший от нас сигнал и корректирует свой график и маршрут,  отчитывается фото.

Со своей стороны, мы также реагируем на сигналы ЦКС по срыву вывоза мусора по причине, не зависящей от подрядчика (строительный мусор в баках, захламленный подъезд к контейнерам), доводим информацию до глав поселений.

Вопросы по мусору вокруг площадок всегда присутствуют.

Уборка мусора вокруг контейнерных площадок (частный сектор) должна осуществляться администрациями сельских поселений (проводиться разъяснительная работа, установка аншлагов, в случае скопления мусора вывоз), т.к относится   к элементам благоустройства. Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно  Статьи 14. Вопросы местного значения городского, сельского поселения, пункта  19 «утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения»; - это полномочия поселения, что касается МКД- это Управляющие компании . Данный вид уборки в обязанности регионального оператора не входит.

На данный момент ЦКС поводит замену металлических контейнеров объемом 0,75 м на пластиковые. В общем по району будет расставлено 210 контейнеров. Еткуль, Еманжелинка, Коелга перешли  на ежедневный вывоз мусора.

В районе проходили природоохранные мероприятия. Силами молодежного движения «Еткуль-территория молодости» систематически проводилась очистка водоохранной зоны озер Шантропай, Каратабан, Еткуль, Селезян, Боровушка, Круглое, в 2022 году очищено береговой линии 8 км.

Отделом проведена работа по систематизации информация о несанкционированных свалках. На территории района находятся восемь крупных несанкционированных свалок, подлежащих ликвидации. Для ликвидации свалок необходимо финансирование, которое возможно получить в виде субсидии, для этого необходимо:

- оформить в собственность земельный участок под свалкой, семь свалок оформлены в собственность

- перевод земли  в земли промышленности, шесть свалок переведены

- включить в реестр объектов накопленного вреда, семь свалок включены

- изготовить проектно-сметную документацию и пройти госэкспертизу.

Следующим шагом является подготовка документов на получение субсидии на изготовление проектно-сметной документации, подача заявки – до 1 марта 2023 года, далее на субсидию на рекультивацию свалок.

В рамках формирования экологической культуры населения в 2022 году публиковались заметки в газете «искра» по экологическим проблемам, проводились мероприятия о необходимости раздельного сбора мусора, на базе краеведческого музея и библиотеки проводились лекции, эко-уроки, эко-конкурсы.

В рамках оказания поддержки садоводческим некоммерческим товариществам в Минсельхоз Челябинской области направлен пакет документов для получения субсидии на реконструкцию водоснабжения  СНТ «Уралец».

Большинство мероприятий программы, запланированных на 2021 год, исполнены, целевые показатели достигли своих плановых значений, рейтинг эффективности реализации программы в 2021 году составляет 8,85 баллов из 10 возможных, что свидетельствует о высокой эффективности программы.

Начальник отдела сельского хозяйства

и экологии администрации Еткульского

муниципального района                                                                                    С. Н. Чечиль