Информация

об исполнении органами местного самоуправления Еткульского муниципального района полномочий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 2021 году

Исполнение органами местного самоуправления Еткульского муниципального района полномочий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения в Еткульском муниципальном районе» (далее - Программа), которая утверждена постановлением администрации Еткульского муниципального района от 13.12.2019г. № 895.

Объём финансирования Программы в 2021 году составил 67 607,098 тыс. рублей, в том числе:

| Источник финансирования | Объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Областной бюджет | 34 794,900 |
| Местный бюджет | 32 812,198 |
| Итого: | 67 607,098 |

Программа состоит из двух подпрограмм:

- «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог».

2) «Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».

1. О ходе выполнения подпрограммы: «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог» в 2021 году

Объём финансирования подпрограммы в 2021 году составил 61 488,488 тыс. рублей, в том числе:

| Источник финансирования | Объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Областной бюджет | 32 311,200 |
| Местный бюджет | 29 177,248 |
| Итого: | 61 488,488 |

В рамках подпрограммы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог» в 2021 году выполнены следующие мероприятия:

— осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Еткульского муниципального района на сумму 8 640,0 тыс. руб.;

— капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов Еткульского района на сумму 34 011,79 тыс. руб. (перечень выполненных работ смотреть по приложению № 1);

— работы по содержанию улично-дорожной сети населенных пунктов Еткульского района на сумму 18 836,658 тыс. руб. (Приложение № 2);

— разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети населенных пунктов Еткульского района (без финансирования).

В подпрограмме выделено 3 (три) целевых индикатора программы:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Базовый показатель | Фактический показатель 2021 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние | км | 5,12 | 7,16 |
| 2 | Соотношение фактического количества рейсов, выполненных по муниципальным маршрутам в соответствии с расписанием движения, к планируемому количеству рейсов (регулярность движения) | % | 95 | 100 |
| 3 | Количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | единиц | 5 | 5 |

Все индикаторы подпрограммы в 2021 году выполнены на 100 % и более.

Начальник МКУ «СЖКХ»                                                                                  А.П. Красильников