СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _29.10.2025 г._  № _59_

с. Еткуль

О выполнении плана мероприятий

муниципальной программы «Развитие

дорожного хозяйства и безопасности

дорожного движения в Еткульском

муниципальном районе»

Заслушав и обсудив информацию начальника МКУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры» С. И. Зорина о выполнении плана мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения в Еткульском муниципальном районе»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш А Е Т:

информацию о выполнении плана мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения в Еткульском муниципальном районе» принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Еткульского муниципального округа

Челябинской области                                                                          Н. Н. Васильева

Информация

о выполнении плана мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения в Еткульском муниципальном районе»

На обеспечение безопасности на автомобильных дорогах нашего района напрямую влияет их транспортно-эксплуатационное состояние.

Сеть автомобильных дорог общего пользования Еткульского муниципального района состоит из дорог: федерального, регионального и местного значения.

На территории нашего района расположена одна автодорога федерального значения - это трасса АЗ 10 Челябинск-Троицк.

Протяженность областных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, расположенных на территории Еткульского муниципального района, составляет 317,527 км. Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог федерального и регионального значения отнесено к полномочиям органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъекта (Челябинской области) РФ.

В соответствии с утвержденными сельскими поселениями перечнями улично-дорожной сети населенных пунктов района общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 397,4 км., в том числе с твердым покрытием ( из щебеночных, гравийных, шлаковых  и других минеральных материалов) - 245,5 км. автодорог. Из них 106,7 км. автодорог с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонное).

В целях определения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в сентябре 2020 года были выполнены работы по диагностике улично-дорожной сети населенных пунктов.

Цель диагностики автомобильных дорог состоит в своевременном получении полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог и изменении условий их работы, на основе которых выполняется оценка технического состояния автомобильных дорог на соответствие нормативным требованиям документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства.

Приведение и поддержание нормативного транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения осуществляется сельскими поселениями района за счет средств дорожного фонда района и субсидии, предоставляемой из областного бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог местного значения.

В 2025 году дорожный фонд Еткульского района составил 23 530,807 тыс. руб. Средства дорожного фонда ежемесячно перечисляются в бюджеты сельских. поселений в целях осуществления ими дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения.

В 2025 году из средств областного бюджета в виде субсидии ЕМР предоставлены финансовые средства в размере 56 033,6 тыс. руб. (при этом софинансирование из средств дорожных фондов поселений составило 2 949,1 тыс. руб.) на капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог местного значения.

За счет вышеуказанных средств в настоящее время выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт ул. Комсомольская, с. Еткуль (южная часть с. Еткуль);

- капитальный ремонт ул. Южная в д. Кораблёве;

- ремонт части ул. Северная в с. Еткуль;

- ремонт Переулка 9 в с. Еткуль;

- ремонт части ул. 8 Марта в с. Еткуль;

- капитальный ремонт ул. имени Петра Котлованова в с. Селезян.

Дополнительно из средств местного бюджета в 2025 году выделены финансовые средства в размере 46 850,035 тыс. руб. на капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог местного значения.

За счет данных средств выполнены, следующие работы:

- капитальный ремонт части ул. Набережная в с. Писклово;

- ремонт ул. Береговая с. Николаевка;

- ремонт ул. Мира с. Лебедёвка (отсыпка щебнем);

- восстановление дренажной системы по ул. Южная, ул. Труда в с. Еманжелинка;

- ремонт части Переулка 27 в с. Еткуль;

- ремонт улично-дорожной сети с. Писклово, д. Кораблёво;

- ямочный ремонт въездной автодороги в с. Каратабан;

- ремонт улично-дорожной сети д. Потапово (отсыпка щебнем);

- ремонт автодороги п. Санаторный Печенкинского с/п.

Всего в 2025 году выполнено ремонтых работ и работ по содержанию автодорог общей протяженности 16,540 км.

В октябре месяце 2025 года завершаются работы по подсыпке проблемных участков автодорог щебнем, практически по всем поселениям района, на общую сумму 1 800,0 тыс. руб.

Начальник МКУ «Служба жилищно-

коммунального хозяйства и

инженерной инфраструктуры»                                                                         С. И. Зорин