

**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

**ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

первого созыва

**Р Е Ш Е Н И Е**

|  |
| --- |
|  |

от \_28.01.2026 г.\_ № \_167\_

с. Еткуль

Об итогах реализации муниципальной

программы «Поддержка инициативных

проектов на территории Еткульского

муниципального района» в 2025 году

Заслушав и обсудив доклад заместителя главы Еткульского муниципального округа Исаевой Е. В. об итогах реализации муниципальной программы «Поддержка инициативных проектов на территории Еткульского муниципального района» в 2025 году, отмечая, что всего в рамках программы в Еткульском муниципальном районе в 2025 году выполнены работы по 16 проектам, одобренным к реализации и получению финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р Е Ш А Е Т:**

доклад об итогах реализации муниципальной программы «Поддержка инициативных проектов на территории Еткульского муниципального района» в 2025 году принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Еткульского муниципального округа

Челябинской области Н. Н. Васильева

**Доклад**

**об итогах реализации муниципальной программы «Поддержка инициативных проектов на территории Еткульского муниципального района» в 2025 году**

С целью реализации практики инициативного бюджетирования, а также в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 22.12.2020 г. № 288-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета», постановлением администрации Еткульского муниципального района 13.11.2024г. №1503 утверждена муниципальная программа «Поддержка инициативных проектов на территории Еткульского муниципального района».

По итогам конкурсного отбора, состоявшегося 21 и 22 ноября 2024 года, прошедшими конкурсный отбор для реализации в 2025 году стали 15 инициативных проектов (из 37), направленных на проведение ремонтных работ в школах и детских садах, благоустройство территорий образовательных учреждений и благоустройство общественных территорий.

После проведения конкурсных процедур образовалась экономия, которая была направлена на улучшение качественных и количественных характеристик 5 проектов и реализацию дополнительно 2 проектов, не прошедших ранее конкурсный отбор. Работы по 1 инициативному проекту «Благоустройство (конструкция) детской спортивно-игровой площадки в микрорайоне Солнечный Еткульского сельского поселения» не приняты из-за ненадлежащего выполнения работ подрядчиком.

Итого, в 2025 году реализованы 16 проектов:

1. «Приобретение игрового оборудования для благоустройства территории МКДОУ «Александровский детский сад «Сказка», общая стоимость проекта 209 226,00 руб.;
2. «Организация уличного освещения по ул. Угольная в п.Бектыш», общая стоимость проекта 597 010,00 руб.;
3. «Выполнение работ по ремонту отмостки и цоколя здания МКДОУ «Журавлевский детский сад «Солнышко», общая стоимость 217 609,61 руб.;
4. «Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в здании Бектышского филиала МКДОУ «Новобатуринский детский сад «Петушок», стоимость – 238 888,66 руб.;
5. «Благоустройство детской площадки по ул.Комсомольской, с.Лебедевка, Еткульского района», стоимость – 1 163 467,61 руб.;
6. «Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в здании МБОУ «Новобатуринская СОШ», стоимость – 950 057,13 руб.;
7. «Благоустройство дворовой территории дома ул. Лесная, д. 2 с.Еманжелинка», общая стоимость проекта – 1 526 843,51 руб.;
8. «Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МКДОУ «Еткульский детский сад «Березка», стоимость – 1 936 742,74 руб.;
9. «Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в здании МКДОУ «Коелгинский детский сад «Колосок», стоимость – 1 580 323,22 руб.;
10. «Выполнение работ по замене напольного покрытия 1 и 3 этажей в здании МБОУ «Еткульская СОШ», стоимость – 2 288 532,38 руб.;
11. «Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в здании МБОУ «Коелгинская СОШ», стоимость – 791 244,83 руб.;
12. «Выполнение работ по ремонту кровли МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок», стоимость – 6 580 946,95 руб.;
13. «Выполнение работ по благоустройству системы освещения Площади Героев с.Коелга по адресу: Челябинская область, Еткульский район, с.Коелга. ул.Хохрякова, Площадь Героев», стоимость – 750 000,00 руб.;
14. «Благоустройство памятника ВОВ и прилегающей территории» в деревне Копытово Белоусовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области», стоимость – 2 525 512, 00 руб.
15. «Выполнение работ по ремонту санитарных узлов в здании МБОУ «Таяндинская СОШ», стоимость – 802 450,26 руб.;
16. «Приобретение игрового оборудования для благоустройства территории МКОУ «Потаповская ООШ», стоимость – 567 970,00 руб.

Всего на реализацию инициативных проектов в 2025 году израсходовано средств в размере 22 726 824,90 руб., в том числе:

- областного бюджета 22 511 954,60 руб.

- местного бюджета 22 534,49 руб.,

- инициативных платежей 192 335,81 руб.

С 15 сентября по 17 октября администрация Еткульского муниципального района принимала заявки от инициативных групп на реализацию проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета для реализации в 2026 году. Поступило 25 инициативных проектов направленных на благоустройство придомовых территорий, проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях, возведение детских спортивных площадок и реконструкции памятников ВОВ, конкурсный отбор прошли 10 инициативных проектов на сумму 19 961 677,29 рублей.

Заместитель главы Еткульского

муниципального района Е.В. Исаева