

**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

**ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

первого созыва

**Р Е Ш Е Н И Е**

|  |
| --- |
|  |

от \_28.01.2026 г.\_ № \_168\_

с. Еткуль

Об итогах реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе» в 2025 году

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального округа С. Н. Чечиль об итогах реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе» в 2025 году

**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р Е Ш А Е Т:**

доклад о ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе» в 2025 году принять к сведению.

Председатель Собрания депутатов

Еткульского муниципального округа

Челябинской области Н. Н. Васильева

**Доклад**

**об итогах реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе» в 2025 году**

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном округе» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Еткульского муниципального округа от 01.11.2024 г. № 1417.

Основные цели муниципальной программы:

1. Улучшение экологической обстановки в округе, снижение уровня загрязнения окружающей среды, формирование экологически привлекательного имиджа округа для комфортного проживания населения и развития туризма;
2. Сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества;
3. Привлечение внимания общественности к проблемам окружающей среды в Еткульском муниципальном округе, формирование экологической культуры населения;
4. Обеспечение экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых коммунальных отходов (ТКО).

Достижение программных целей обеспечивается посредством реализации следующих основных задач:

1. Обеспечить контейнерный сбор ТКО;
2. Обустроить контейнерные площадки;
3. Рекультивировать, ликвидировать несанкционированные свалки;

4. Организовывать работы по распространению экологических знаний, формированию экологической культуры у населения и обеспечению округа достоверной информацией о состоянии окружающей среды через местные СМИ.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

1. «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Еткульского муниципального округа».
2. «Природоохранные мероприятия на территории Еткульского муниципального округа»

Финансирование мероприятий программы в 2025 году осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов с учетом целевого назначения и выполнения требований, предусмотренных положениями программы и составило 7 429 924 руб., из них 4 164 758 руб. средства областного бюджета, 3 265 166 руб. средства местного бюджета. Все средства были освоены на создание, обустройство и содержание контейнерных площадок, ликвидацию свалок.

По подпрограмме «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Еткульского муниципального округа» в 2025 году было построено 17 и обустроено 16 контейнерных площадок:

Бектышское сп - 4 контейнерных площадки;

Еманжелинское сп – 11 контейнерных площадок;

Еткульское сп – 6 контейнерных площадок;

Коелга – 10 контейнерых площадок;

Селезян -1 контейнерная площадка;

Новобатурино – 1 контейнерная площадка.

На эти цели потрачено 4 164 758 руб, в том числе 4 014 758 руб. из средств областного бюджета и 150 000 руб из средств местного бюджета.

Проведена уборка контейнерных площадок от непрофильного мусора (растительные и строительные отходы) на сумму 398 473 руб. из средств местного бюджета.

По подпрограмме «Природоохранные мероприятия на территории Еткульского муниципального округа» в 2025 году было ликвидировано четыре свалки отходов вблизи сел : Шеломенцево вывезено 500 куб.м., Селезян вывезено 1500 куб.м., Назарово 230 кум.м., Еткуль 75 куб.м. На эти цели потрачено 2 866 693 руб. средств местного бюджета.

Традиционно проходили природоохранные мероприятия. Силами молодежного движения «Еткуль-территория молодости» систематически проводилась очистка водоохранной зоны озер Шантропай, в Коелге - река Увелька, Проводилась расчистка и облагораживание родников в Долговке, в Коелге и в Сарыкуле. Инвентарь – перчатки и мешки предоставлялись бесплатно министерством экологии Челябинской области.

В рамках формирования экологической культуры населения в 2025 году регулярно публиковались заметки в газете «искра» по экологическим проблемам, проводились мероприятия в администрации округа с приглашением наших волонтеров на экологические слеты, на базе краеведческого музея и библиотеки проводились лекции, эко-уроки, эко-конкурсы.

Все мероприятия программы, запланированные на 2025 год, исполнены.

Начальник отдела сельского хозяйства

и экологии администрации Еткульского

муниципального округа С. Н. Чечиль